# PROJECT STATUS REPORT

# (BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN)

Dự Án: FocusFlow — Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch và thực thi lộ trình tự học thích ứng tích hợp AI

Kỳ Báo Cáo: Tuần 1 - Từ ngày 28/08/2026 đến ngày 03/09/2026

Người Lập Báo Cáo: Vũ Toàn Thắng (Project Manager)

Gửi Đến: ThS. Vũ Đình Bảo (Giảng viên Hướng dẫn — Khoa Công nghệ Thông tin, HCMUTE)

Ngày Gửi: 03/09/2026

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

Đánh giá tổng quan về "sức khỏe" dự án thông qua hệ thống đèn tín hiệu (RAG Status).

| Hạng mục | Trạng thái | Diễn giải ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ (Schedule) | ● Green | Dự án khởi động đúng ngày 28/08/2026, hoàn thành khảo sát và xác lập mục tiêu theo đúng tiến độ kế hoạch. |
| Phạm vi (Scope) | ● Green | Đã thống nhất phạm vi cốt lõi Core MVP (không làm ứng dụng mobile native và cổng thanh toán thực tế). |
| Chất lượng (Quality) | ● Green | Bảng phân tích đối sánh 3 giải pháp hiện có hoàn thành chi tiết, đáp ứng tiêu chí TC1 khung Rubric tốt nghiệp. |
| Rủi ro (Risk) | ● Green | Nhóm đã thiết lập quy trình làm việc và các kênh trao đổi; chưa phát sinh trở ngại kỹ thuật lớn. |

Chú thích:

● Green (Xanh): Ổn định, không có vấn đề lớn.

● Amber (Vàng): Có rủi ro tiềm ẩn hoặc chậm trễ nhẹ, cần chú ý.

● Red (Đỏ): Vấn đề nghiêm trọng, cần sự can thiệp ngay lập tức từ cấp trên.

## 2. HOẠT ĐỘNG ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KỲ (ACCOMPLISHMENTS)

Liệt kê các công việc đã làm được trong tuần qua so với kế hoạch ban đầu.

| ID | Công việc / Hạng mục | Người phụ trách | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Khởi tạo dự án & Họp Kick-off định hướng đề tài | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Họp với GVHD ThS. Vũ Đình Bảo, chốt tên đề tài và kế hoạch tổng thể |
| 1.1 | Khảo sát nhu cầu tự học và nghiên cứu đối sánh giải pháp | Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Đối sánh chi tiết Google Calendar, Notion và Chatbots độc lập |
| 1.2 | Thiết lập Business Goals & 5 chỉ số KPI định lượng | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Xác lập 5 KPIs: Plan Creation Time <= 5m, Session Efficiency >= 80%, SUS >= 80... |

## 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỲ TỚI (PLANNED ACTIVITIES)

Danh sách các công việc dự kiến làm trong tuần tiếp theo, bao gồm cả các thay đổi về nguồn lực hoặc lịch trình nếu có.

| ID | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Xác định tác nhân hệ thống & Phân tích chân dung người dùng (Personas) | Phan Đình Duẩn | 08/09/2026 | High |
| 2.1 | Soạn thảo hồ sơ SRS v1.0 theo chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Vũ Toàn Thắng | 12/09/2026 | High |
| 2.2 | Xây dựng quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Business Rules & Transitions) | Vũ Toàn Thắng | 14/09/2026 | High |

## 4. QUẢN LÝ VẤN ĐỀ & RỦI RO (ISSUES & RISKS)

Phần quan trọng nhất để báo cáo các vấn đề mở (Open Issues) và kế hoạch hành động.

| Loại (Type) | Mô tả vấn đề / Rủi ro | Mức độ tác động | Kế hoạch giải quyết (Action Plan) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk | Nguy cơ lạm dụng và phát sinh chi phí API LLM ngoài dự kiến khi thử nghiệm phân rã lộ trình | Trung bình | Thiết lập hạn mức ngân sách cứng (Hard Cap Budget) tại tài khoản nhà cung cấp và thiết kế Quota Middleware sớm | Vũ Toàn Thắng | Monitor |
| Risk | Người dùng tự học có thời gian biểu không cố định, khó áp dụng time-blocking truyền thống | Thấp | Nghiên cứu mô hình thời gian rảnh lai (Hybrid Availability: Mode A Quota & Mode B Slots) đưa vào SRS | Phan Đình Duẩn | In-Progress |

## 5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG SẮP TỚI (UPCOMING MILESTONES)

Theo dõi các mốc bàn giao chính (Deliverables) để đảm bảo không bị trượt deadline tổng.

| Mốc sự kiện (Milestone) | Ngày theo kế hoạch | Ngày dự kiến thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Hồ sơ Yêu cầu & Đặc tả SRS v1.0 (Milestone 1) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | On-track |
| Hoàn thành Phân tích UML & Thiết kế Kiến trúc, Database Diagram (Milestone 2) | 08/10/2026 | 08/10/2026 | On-track |