# PROJECT STATUS REPORT

# (BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN)

Dự Án: FocusFlow — Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch và thực thi lộ trình tự học thích ứng tích hợp AI

Kỳ Báo Cáo: Tuần 2 - Từ ngày 04/09/2026 đến ngày 10/09/2026

Người Lập Báo Cáo: Vũ Toàn Thắng (Project Manager)

Gửi Đến: ThS. Vũ Đình Bảo (Giảng viên Hướng dẫn — Khoa Công nghệ Thông tin, HCMUTE)

Ngày Gửi: 10/09/2026

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

Đánh giá tổng quan về "sức khỏe" dự án thông qua hệ thống đèn tín hiệu (RAG Status).

| Hạng mục | Trạng thái | Diễn giải ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ (Schedule) | ● Green | Hoàn thành đúng tiến độ đặc tả chân dung người dùng và bộ quy tắc nghiệp vụ cốt lõi. |
| Phạm vi (Scope) | ● Amber | Phát sinh bài toán xếp lịch khi người dùng tham gia đồng thời nhiều lộ trình học; đã bổ sung quy tắc Soft Overflow 30 phút. |
| Chất lượng (Quality) | ● Green | Các quy tắc chuyển đổi trạng thái (State Transitions) của Roadmap, Task, Session và Schedule Proposal được định nghĩa chặt chẽ. |
| Rủi ro (Risk) | ● Green | Các vướng mắc nghiệp vụ được phân tích và xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến mốc chốt SRS. |

Chú thích:

● Green (Xanh): Ổn định, không có vấn đề lớn.

● Amber (Vàng): Có rủi ro tiềm ẩn hoặc chậm trễ nhẹ, cần chú ý.

● Red (Đỏ): Vấn đề nghiêm trọng, cần sự can thiệp ngay lập tức từ cấp trên.

## 2. HOẠT ĐỘNG ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KỲ (ACCOMPLISHMENTS)

Liệt kê các công việc đã làm được trong tuần qua so với kế hoạch ban đầu.

| ID | Công việc / Hạng mục | Người phụ trách | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Xác định tác nhân hệ thống & Phân tích chân dung người dùng | Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Phân định rõ Learner (End-User) và Administrator (Service Role Quota Guard) |
| 2.1 | Soạn thảo nội dung đặc tả yêu cầu SRS v1.0 (Phần 1 - 4) | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 75% | Hoàn thành phần Giới thiệu, Bối cảnh, Actors và Business Requirements |
| 2.2 | Xây dựng quy tắc nghiệp vụ (Business Rules: Strict Apply, Availability, Quota) | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Định nghĩa mô hình thời gian rảnh lai và cơ chế Strict Apply Proposal |

## 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỲ TỚI (PLANNED ACTIVITIES)

Danh sách các công việc dự kiến làm trong tuần tiếp theo, bao gồm cả các thay đổi về nguồn lực hoặc lịch trình nếu có.

| ID | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Hoàn thiện toàn bộ các yêu cầu chức năng (FRs) và phi chức năng (NFRs) trong SRS | Vũ Toàn Thắng | 12/09/2026 | High |
| 2.3 | Thiết lập ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix - RTM) | Phan Đình Duẩn | 16/09/2026 | High |
| 2.4 | Rà soát chéo, Audit và đóng băng cơ sở yêu cầu (Baseline Freeze) | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | 17/09/2026 | High |

## 4. QUẢN LÝ VẤN ĐỀ & RỦI RO (ISSUES & RISKS)

Phần quan trọng nhất để báo cáo các vấn đề mở (Open Issues) và kế hoạch hành động.

| Loại (Type) | Mô tả vấn đề / Rủi ro | Mức độ tác động | Kế hoạch giải quyết (Action Plan) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue | Khả năng AI sinh kế hoạch học tập quá tải hoặc tràn ngoài khung giờ rảnh của người dùng | Cao | Xây dựng Backend Hard Ceiling Enforcement: Backend kiểm tra tổng thời lượng task trước khi cho phép Apply, cấm vượt trần | Vũ Toàn Thắng | Closed |
| Risk | Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trả về kết quả không đúng schema JSON mong muốn | Trung bình | Yêu cầu sử dụng cơ chế Structured Outputs (JSON Schema) và thiết kế bộ lọc Validation Gate tại tầng dịch vụ backend | Vũ Toàn Thắng | In-Progress |

## 5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG SẮP TỚI (UPCOMING MILESTONES)

Theo dõi các mốc bàn giao chính (Deliverables) để đảm bảo không bị trượt deadline tổng.

| Mốc sự kiện (Milestone) | Ngày theo kế hoạch | Ngày dự kiến thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Đóng băng Cơ sở Yêu cầu & Phê duyệt SRS v1.0 (Milestone 1) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | On-track |
| Hoàn thành Thiết kế Kiến trúc & Database Diagram (Milestone 2) | 08/10/2026 | 08/10/2026 | On-track |