# PROJECT STATUS REPORT

# (BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN)

Dự Án: FocusFlow — Hệ thống hỗ trợ lập kế hoạch và thực thi lộ trình tự học thích ứng tích hợp AI

Kỳ Báo Cáo: Tuần 3 - Từ ngày 11/09/2026 đến ngày 17/09/2026

Người Lập Báo Cáo: Vũ Toàn Thắng (Project Manager)

Gửi Đến: ThS. Vũ Đình Bảo (Giảng viên Hướng dẫn — Khoa Công nghệ Thông tin, HCMUTE)

Ngày Gửi: 17/09/2026

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

Đánh giá tổng quan về "sức khỏe" dự án thông qua hệ thống đèn tín hiệu (RAG Status).

| Hạng mục | Trạng thái | Diễn giải ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ (Schedule) | ● Green | Hoàn thành 100% Phase 1 đúng thời hạn 21 ngày; đạt mốc Milestone 1 quan trọng của dự án. |
| Phạm vi (Scope) | ● Green | Hồ sơ SRS v1.0 được đóng băng cơ sở (Baseline Freeze), bảo đảm không bị Scope Creep trong các giai đoạn sau. |
| Chất lượng (Quality) | ● Green | Hoàn thiện Ma trận truy vết 100% từ Vấn đề bài toán -> KPIs -> Yêu cầu chức năng -> NFRs định lượng. |
| Rủi ro (Risk) | ● Green | Đã báo cáo kết quả Phase 1 với ThS. Vũ Đình Bảo và nhận được định hướng chuyển tiếp sang Phase 2. |

Chú thích:

● Green (Xanh): Ổn định, không có vấn đề lớn.

● Amber (Vàng): Có rủi ro tiềm ẩn hoặc chậm trễ nhẹ, cần chú ý.

● Red (Đỏ): Vấn đề nghiêm trọng, cần sự can thiệp ngay lập tức từ cấp trên.

## 2. HOẠT ĐỘNG ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KỲ (ACCOMPLISHMENTS)

Liệt kê các công việc đã làm được trong tuần qua so với kế hoạch ban đầu.

| ID | Công việc / Hạng mục | Người phụ trách | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Hoàn thiện toàn diện tài liệu Software Requirements Specification (SRS v1.0) | Vũ Toàn Thắng | Hoàn thành 100% | Tuân thủ chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148:2018 với 8 nhóm FRs và 5 NFRs định lượng |
| 2.3 | Thiết lập ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix) | Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Đảm bảo tính khả chứng và liên kết 2 chiều giữa bài toán thực tế và chức năng |
| 2.4 | Rà soát, thẩm định và chính thức đóng băng yêu cầu (Baseline Freeze) | Vũ Toàn Thắng & Phan Đình Duẩn | Hoàn thành 100% | Cả 2 thành viên ký duyệt baseline, sẵn sàng cho công tác phân tích thiết kế |

## 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỲ TỚI (PLANNED ACTIVITIES)

Danh sách các công việc dự kiến làm trong tuần tiếp theo, bao gồm cả các thay đổi về nguồn lực hoặc lịch trình nếu có.

| ID | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Thiết kế Use Case Diagram tổng thể & Đặc tả kịch bản Use Case chi tiết | Phan Đình Duẩn | 23/09/2026 | High |
| 3.2 | Thiết kế Activity Diagrams (Onboarding, AI Scheduling, Session Execution) | Phan Đình Duẩn | 27/09/2026 | High |
| 4.1 | Khởi động nghiên cứu kiến trúc phần mềm tổng thể (Layered Architecture / C4 Model) | Vũ Toàn Thắng | 02/10/2026 | High |

## 4. QUẢN LÝ VẤN ĐỀ & RỦI RO (ISSUES & RISKS)

Phần quan trọng nhất để báo cáo các vấn đề mở (Open Issues) và kế hoạch hành động.

| Loại (Type) | Mô tả vấn đề / Rủi ro | Mức độ tác động | Kế hoạch giải quyết (Action Plan) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk | Nguy cơ độ trễ phản hồi từ dịch vụ AI vượt quá giới hạn cam kết (NFR 1: <= 60s) | Cao | Thiết lập ngắt cứng (Hard Timeout) ở giây thứ 55, trả về mã lỗi có cấu trúc kèm tùy chọn Thử lại hoặc Tạo kế hoạch thủ công | Vũ Toàn Thắng | Monitor |
| Risk | Sự thiếu nhất quán giữa mô hình ca sử dụng (Use Case) và kiến trúc cơ sở dữ liệu sau này | Trung bình | Thống nhất quy trình chuyển giao: Use Case & Activity Diagram -> Sequence Diagram -> Database Diagram & API specs | Phan Đình Duẩn | Open |

## 5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG SẮP TỚI (UPCOMING MILESTONES)

Theo dõi các mốc bàn giao chính (Deliverables) để đảm bảo không bị trượt deadline tổng.

| Mốc sự kiện (Milestone) | Ngày theo kế hoạch | Ngày dự kiến thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Hồ sơ Yêu cầu & Đặc tả SRS v1.0 (Milestone 1) | 17/09/2026 | 17/09/2026 | Completed |
| Hoàn thành Thiết kế Kiến trúc & Database Diagram (Milestone 2) | 08/10/2026 | 08/10/2026 | On-track |