# PROJECT STATUS REPORT

# (BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN)

Dự Án: [Tên Dự Án]

Kỳ Báo Cáo: [Ví dụ: Tuần 4 - Từ ngày ... đến ngày ...]

Người Lập Báo Cáo: [Tên Project Manager]

Gửi Đến: [Giảng viên Hướng dẫn / Ban Lãnh đạo / Khách hàng]

Ngày Gửi: [dd/mm/yyyy]

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

Đánh giá tổng quan về "sức khỏe" dự án thông qua hệ thống đèn tín hiệu (RAG Status).

| Hạng mục | Trạng thái | Diễn giải ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| Tiến độ (Schedule) | 🟢 Green | Dự án đang chạy đúng hoặc vượt tiến độ. |
| Phạm vi (Scope) | 🟡 Amber | Có một vài thay đổi nhỏ (Change Request) đang chờ duyệt. |
| Chất lượng (Quality) | 🟢 Green | Các tính năng đã test hoạt động ổn định. |
| Rủi ro (Risk) | 🔴 Red | Cảnh báo: Server demo đang bị lỗi, ảnh hưởng đến đợt review ngày mai. |

Chú thích:

- 🟢 Green (Xanh): Ổn định, không có vấn đề lớn.

- 🟡 Amber (Vàng): Có rủi ro tiềm ẩn hoặc chậm trễ nhẹ, cần chú ý.

- 🔴 Red (Đỏ): Vấn đề nghiêm trọng, cần sự can thiệp ngay lập tức từ cấp trên.

## 2. HOẠT ĐỘNG ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG KỲ (ACCOMPLISHMENTS)

Liệt kê các công việc đã làm được trong tuần qua so với kế hoạch ban đầu.

| ID | Công việc / Hạng mục | Người phụ trách | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Hoàn thiện Module Đăng nhập | [Tên Dev A] | Hoàn thành 100% | Đã tích hợp Google Login |
| 1.2 | Thiết kế Database v2.0 | [Tên Dev B] | Hoàn thành 100% | Đã review xong |
| 1.3 | Viết kịch bản kiểm thử (Test Case) | [Tên Tester] | Đang thực hiện (80%) | Chậm 1 ngày so với plan |

## 3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỲ TỚI (PLANNED ACTIVITIES)

Danh sách các công việc dự kiến làm trong tuần tiếp theo, bao gồm cả các thay đổi về nguồn lực hoặc lịch trình nếu có.

| ID | Công việc dự kiến | Người phụ trách | Deadline | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Code trang Dashboard Admin | [Tên Dev A] | [Ngày] | High |
| 2.2 | Kết nối API thanh toán (Sandbox) | [Tên Dev B] | [Ngày] | High |
| 2.3 | Soạn slide báo cáo giữa kỳ | [Tên PM] | [Ngày] | Medium |

## 4. QUẢN LÝ VẤN ĐỀ & RỦI RO (ISSUES & RISKS)

Phần quan trọng nhất để báo cáo các vấn đề mở (Open Issues) và kế hoạch hành động.

| Loại (Type) | Mô tả vấn đề / Rủi ro | Mức độ tác động | Kế hoạch giải quyết (Action Plan) | Người xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Issue | API từ bên thứ 3 (Google Maps) bị lỗi key, không load được bản đồ. | Cao | Đăng ký tài khoản mới và cập nhật lại file config. | [Dev A] | Open |
| Risk | Thành viên B xin nghỉ phép tuần tới do việc gia đình. | Trung bình | Phân chia lại task của B cho A và C hỗ trợ để không trễ tiến độ. | [PM] | Monitor |

## 5. CÁC MỐC QUAN TRỌNG SẮP TỚI (UPCOMING MILESTONES)

Theo dõi các mốc bàn giao chính (Deliverables) để đảm bảo không bị trượt deadline tổng.

| Mốc sự kiện (Milestone) | Ngày theo kế hoạch | Ngày dự kiến thực tế | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo Giữa kỳ (Mid-term) | 15/10/2023 | 15/10/2023 | On-track |
| Hoàn thiện bản Beta | 30/10/2023 | 02/11/2023 | Trễ 2 ngày |